# FMS - Forest Management System

Documento maestro de requisitos, propuesta empresarial y plan de ejecucion

Sistema de Gestion Forestal, Agroindustrial e Industrial para trazabilidad total, trabajo offline, seguridad de extraccion, BI y costeo ABC

Propuesta central FMS convierte una operacion forestal dispersa en una cadena digital medible: desde el predio y el arbol individual hasta la troza, el transporte, el aserrio, el paquete final, el costo real por m3 y la rentabilidad de la empresa.

| Elemento | Descripcion |
| --- | --- |
| Producto | Plataforma Windows + Android offline + Backend + PostgreSQL/PostGIS + BI |
| Enfoque | Trazabilidad absoluta WIP, mermas, OEE, seguridad de cables y costeo ABC en COP |
| Usuarios | Gerencia, finca, campo, planta, finanzas, contratistas y auditoria |
| Estado | Documento listo para usar como base de README, propuesta, alcance, backlog y desarrollo |
| Fecha | Mayo 2026 |

# Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Redaccion comercial para vender la solucion

3. Problema empresarial que resuelve

4. Como FMS cambia la forma de trabajar

5. Alcance general del proyecto

6. Arquitectura y ecosistema tecnologico

7. Usuarios y roles

8. Modulos funcionales

9. Requisitos funcionales

10. Requisitos no funcionales

11. No requisitos y limites de alcance

12. Modelo de datos y trazabilidad

13. Logica matematica obligatoria

14. Android offline-first

15. Windows, GIS y BI

16. API y ejecucion tecnica

17. Plan de implementacion

18. Criterios de aceptacion

19. Beneficios, ROI y valor empresarial

20. Riesgos y mitigaciones

21. Cierre ejecutivo

# 1. Resumen ejecutivo

FMS - Forest Management System es una plataforma de gestion forestal, agroindustrial e industrial disenada para transformar la forma en que una empresa administra fincas, lotes, arboles, madera, rutas, maquinaria, costos, productividad y trazabilidad.

El sistema integra operacion de campo, planta, logistica y finanzas en una sola cadena digital. Su objetivo no es solamente registrar informacion, sino convertir cada actividad en datos verificables que permitan reducir perdidas, controlar mermas, mejorar seguridad operacional, medir rendimiento industrial y conocer el costo real por metro cubico.

La solucion se compone de un cliente Android offline para campo, un cliente Windows para GIS, analisis y BI, un backend con API REST, una base de datos PostgreSQL/PostGIS y un modelo movil SQLite para operar sin conexion.

Idea fuerza FMS permite pasar de una operacion basada en papel, estimaciones y reportes tardios a una operacion trazable, medible, auditada y orientada a rentabilidad.

# 2. Redaccion comercial para vender la solucion

FMS es la plataforma que una empresa forestal necesita cuando quiere dejar de operar a ciegas. En lugar de depender de libretas, hojas de Excel, mensajes sueltos y calculos manuales, la empresa empieza a trabajar con informacion conectada desde el arbol hasta el producto final.

Con FMS, cada arbol puede tener identidad. Cada troza puede tener QR. Cada ruta puede quedar registrada. Cada viaje puede ser conciliado. Cada batch de aserrio puede medir su rendimiento. Cada costo puede acumularse sobre el metro cubico real. Cada paquete final puede rastrearse hasta el predio, el rodal, la parcela y el arbol de origen.

Esto cambia la forma de trabajar porque convierte la finca, el campo y la planta en una operacion industrial controlada por datos. La gerencia deja de preguntar "que paso" semanas despues y empieza a ver alertas, costos, mermas y productividad cuando todavia puede tomar decisiones.

Mensaje para cliente o inversionista FMS no es una app mas. Es una infraestructura digital para controlar la cadena forestal completa: inventario, seguridad, aprovechamiento, transporte, planta, costos y BI. Su valor esta en que conecta lo que normalmente esta separado.

## 2.1 Pitch corto

FMS revoluciona la gestion forestal al convertir cada operacion en informacion trazable. Desde el celular del operario en campo, incluso sin internet, hasta el tablero gerencial en Windows, la empresa puede medir volumen, alertas, rutas, cables, mermas, rendimiento, costos y rentabilidad. Es una solucion para trabajar con control, seguridad y datos reales.

## 2.2 Pitch ejecutivo

Las empresas forestales pierden dinero cuando no conocen con precision su inventario, sus mermas, sus costos reales y el origen de su producto. FMS resuelve ese problema integrando campo, logistica, aserrio y finanzas en una sola plataforma. La empresa obtiene trazabilidad absoluta, control operativo, calculos de seguridad, indicadores industriales y costeo ABC por metro cubico. El resultado es una operacion mas segura, mas rentable y mas facil de auditar.

## 2.3 Frase de posicionamiento

FMS - Control total desde el arbol hasta el producto final.

# 3. Problema empresarial que resuelve

En muchas operaciones forestales la informacion se encuentra fragmentada. El campo trabaja con libreta, la oficina con Excel, la planta con reportes propios, el transporte con remisiones manuales y finanzas con costos generales. Esa separacion impide saber con precision que hay en inventario, que se talo, que salio del predio, que llego a planta, cuanto se perdio, que se transformo y cuanto costo realmente producir cada metro cubico.

Inventarios desactualizados o sin ubicacion precisa.

Trazabilidad incompleta entre arbol, troza, transporte, aserrio y producto final.

Alertas tardias de plagas, nutricion, mantenimiento o riesgos de campo.

Dificultad para validar mermas entre despacho y recepcion.

Pagos a contratistas basados en estimaciones y no en volumen validado.

Costos acumulados de forma general, sin relacion clara con lote o SKU.

Riesgos operativos al mover madera sin validacion de tension de cables.

Falta de indicadores industriales como yield, OEE y costo COP/m3.

# 4. Como FMS cambia la forma de trabajar

FMS cambia la operacion porque crea una sola version de la verdad. Los datos nacen en campo, se mantienen durante el transporte, se validan en planta, se transforman en costos e indicadores, y finalmente se convierten en reportes de gestion.

| Area | Antes de FMS | Con FMS |
| --- | --- | --- |
| Inventario | Libretas, Excel, fotos sueltas y codigos manuales. | Arboles georreferenciados, calculo automatico y trazabilidad desde el origen. |
| Extraccion | Decisiones de cable y carga basadas en experiencia informal. | Simulacion de tension, SWL y bloqueo visual de sobrecargas. |
| Logistica | Remisiones manuales y dificultad para saber que salio y que llego. | Manifiestos con QR, bascula y conciliacion de mermas. |
| Aserrio | Rendimiento calculado tarde o de forma incompleta. | Yield, OEE, residuos, calidad y energia por batch. |
| Finanzas | Costos generales sin relacion clara con el producto final. | Costeo ABC por m3, lote, especie, contratista y SKU. |
| Gerencia | Reportes tardios y decisiones reactivas. | Dashboard ejecutivo con alertas, costos y productividad. |

# 5. Alcance general del proyecto

El proyecto cubre la digitalizacion de la cadena forestal completa, con enfoque inicial en inventario, trazabilidad, calculos criticos, operacion offline, logistica, aserrio, BI y costeo ABC. El alcance puede implementarse por fases para obtener valor temprano sin esperar la construccion total del ecosistema.

## 5.1 Alcance del MVP

Registro de predios, rodales, parcelas, especies y arboles individuales.

Calculo de volumen en pie.

Alertas agronomicas basicas y registro de tareas.

Ordenes de trabajo de tala y generacion de trozas con QR.

Calculo de tension para winch y skyline con aprobacion o bloqueo por SWL.

Manifiesto de transporte mediante escaneo QR.

Conciliacion basica de merma.

Batch de aserrio, yield y paquete/SKU trazable.

Costeo ABC inicial por actividad y COP/m3.

App Android offline con SQLite y sincronizacion REST.

Dashboard ejecutivo con alertas, OEE, costos, mermas y trazabilidad.

## 5.2 Alcance avanzado

Integracion real con bascula camionera.

Mapas de calor y analitica espacial avanzada.

Prediccion de volumen, riesgo, rendimiento o merma.

Integracion con drones, sensores, ERP o herramientas externas.

Optimizacion de rutas y programacion de mantenimiento.

Modelos de inteligencia operacional para toma de decisiones.

# 6. Arquitectura y ecosistema tecnologico

La arquitectura recomendada separa claramente campo, escritorio, backend y base de datos. Android captura datos sin internet; Windows analiza, reporta y visualiza GIS; el backend sincroniza y aplica reglas; PostgreSQL/PostGIS preserva la verdad operacional.

Android offline (SQLite, GPS, camara, QR)

-> Sincronizacion REST cuando hay internet

Backend / API REST

-> PostgreSQL + PostGIS

Cliente Windows 10/11

-> GIS, BI, reportes, OEE, costos, trazabilidad

| Componente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Android 11+ | Captura de campo offline, QR, GPS, alertas, calculos locales y sincronizacion. |
| Windows 10/11 | Visualizacion GIS pesada, analisis, reportes y dashboards BI. |
| Backend API | Reglas de negocio, sincronizacion, calculos centralizados e integraciones. |
| PostgreSQL/PostGIS | Base canonica geoespacial, trazabilidad, inventario, costos e historico. |
| SQLite movil | Base local para operar 100% sin internet en campo. |
| Docker/DevOps | Ejecucion local, pruebas, despliegue y entorno reproducible. |

# 7. Usuarios y roles

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Administrador | Configura empresa, usuarios, roles, catalogos, permisos y parametros. |
| Gerencia | Consulta indicadores ejecutivos, costos, mermas, productividad y rentabilidad. |
| Ingeniero forestal | Gestiona inventario, salud, volumen, nutricion, alertas y aprovechamiento. |
| Jefe de campo | Crea tareas, supervisa cuadrillas, valida capturas y ordenes de trabajo. |
| Operario Android | Captura datos en campo, escanea QR, registra eventos y evidencia. |
| Jefe de planta | Controla recepcion, aserrio, secado, rendimiento, calidad y maquinaria. |
| Finanzas | Registra costos, revisa COP/m3, liquida contratistas y analiza rentabilidad. |
| Auditor | Consulta cadena de custodia, historial y evidencia sin alterar registros. |
| Contratista | Consulta o reporta actividades asignadas segun permisos definidos. |

# 8. Modulos funcionales

## 8.1 Modulo A - Silvicultura, inventario y alertas

Administra la informacion biologica y espacial: predios, rodales, parcelas, arboles, especies, volumen, estado sanitario, analisis de suelo, nutricion y alertas tempranas.

## 8.2 Modulo B - Aprovechamiento y fisica de extraccion

Controla ordenes de tala, generacion de trozas con QR, rutas de extraccion, inspeccion de cables y simulacion de carga segura para reducir riesgos operativos.

## 8.3 Modulo C - Logistica y recepcion

Conecta campo y planta mediante manifiestos, escaneo de QR, recepcion, bascula, conciliacion de mermas y control de transporte.

## 8.4 Modulo D - Aserrio y transformacion industrial

Mide el proceso industrial: batch de aserrio, rendimiento, residuos, paquetes/SKU, secado, energia, calidad y OEE.

## 8.5 Modulo E - Finanzas y costeo ABC

Acumula costos por actividad y driver para calcular el costo real por metro cubico, rentabilidad por lote y pagos a contratistas basados en volumen validado.

## 8.6 Modulo F - BI y toma de decisiones

Muestra indicadores ejecutivos de operacion, seguridad, productividad, mermas, costos, rentabilidad, OEE y trazabilidad.

# 9. Requisitos funcionales

La siguiente matriz define los requisitos funcionales del sistema. La prioridad MVP indica capacidades necesarias para una primera version operativa; V2 y V3 indican evolucion posterior.

## 9.1 Gobierno, datos maestros y GIS

Requisitos para administrar estructura, permisos, catalogos, predios y visualizacion espacial.

| ID | Area | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Gobierno | El sistema debe permitir registrar empresas, sedes, predios y unidades operativas con codigos unicos. | MVP |
| RF-002 | Gobierno | El sistema debe manejar usuarios con roles diferenciados: administrador, jefe de planta, ingeniero, operario, contratista, auditor y financiero. | MVP |
| RF-003 | Gobierno | El sistema debe permitir asignar permisos por rol y por modulo para proteger informacion sensible. | MVP |
| RF-004 | Gobierno | El sistema debe mantener bitacora de creacion, modificacion, eliminacion y sincronizacion de registros. | MVP |
| RF-005 | Gobierno | El sistema debe administrar catalogos de especies, nutrientes, fertilizantes, maquinaria, cables, contratistas y rutas. | MVP |
| RF-006 | Gobierno | El sistema debe permitir activar, bloquear o archivar registros sin perder historial operativo. | MVP |
| RF-007 | Gobierno | El sistema debe registrar dispositivos Android y Windows autorizados para sincronizar informacion. | MVP |
| RF-008 | Gobierno | El sistema debe permitir parametrizar factores de forma por especie y valores por defecto para calculos. | MVP |
| RF-009 | Gobierno | El sistema debe permitir parametrizar umbrales de alerta, incluyendo merma maxima, tension maxima y vencimientos. | MVP |
| RF-010 | Gobierno | El sistema debe generar codigos internos estandarizados para predios, rodales, parcelas, arboles, trozas, batches y paquetes. | MVP |
| RF-011 | GIS | El sistema debe permitir dibujar o cargar el perimetro de un predio usando coordenadas GPS o archivos geoespaciales. | MVP |
| RF-012 | GIS | El sistema debe permitir dividir un predio en rodales, parcelas, lotes o secciones segun especie, edad, uso o condicion del terreno. | MVP |
| RF-013 | GIS | El sistema debe visualizar mapas con capas de predios, rodales, parcelas, arboles, rutas, zonas de riesgo y puntos de carga. | MVP |
| RF-014 | GIS | El sistema debe permitir marcar entradas, salidas, caminos internos, rutas de extraccion y rutas de emergencia. | MVP |
| RF-015 | GIS | El sistema debe calcular distancia aproximada de rutas y asociarlas a operaciones de campo o transporte. | V2 |
| RF-016 | GIS | El sistema debe permitir registrar zonas de perdida, plaga, incendio, erosion, derrumbe o acceso restringido. | MVP |
| RF-017 | GIS | El sistema debe permitir asociar fotografias georreferenciadas a predios, rodales, parcelas, arboles, trozas y eventos. | MVP |
| RF-018 | GIS | El sistema debe permitir consultar informacion de cada elemento al seleccionarlo en el mapa. | MVP |
| RF-019 | GIS | El sistema debe permitir filtros por especie, estado sanitario, edad, lote, fecha, responsable o prioridad. | V2 |
| RF-020 | GIS | El sistema debe registrar pendientes o condiciones de terreno por parcela para apoyar decisiones de extraccion. | MVP |

## 9.2 Silvicultura, inventario, nutricion y alertas

Requisitos para arboles, volumen, suelo, fertilizacion, tareas y alertas tempranas.

| ID | Area | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-021 | Silvicultura | El sistema debe registrar arboles individuales con codigo, especie, ubicacion, DAP, altura comercial, factor de forma y estado sanitario. | MVP |
| RF-022 | Silvicultura | El sistema debe calcular volumen en pie en m3 usando DAP, altura comercial y factor de forma. | MVP |
| RF-023 | Silvicultura | El sistema debe permitir registrar inventarios por parcela, por rodal y por predio. | MVP |
| RF-024 | Silvicultura | El sistema debe mostrar volumen estimado por arbol, parcela, rodal, especie y predio. | MVP |
| RF-025 | Silvicultura | El sistema debe clasificar arboles por estado: en pie, seleccionado, talado, convertido en troza, bloqueado o descartado. | MVP |
| RF-026 | Silvicultura | El sistema debe permitir registrar edad, fecha de siembra, fecha de inventario y fecha probable de aprovechamiento. | V2 |
| RF-027 | Silvicultura | El sistema debe permitir registrar observaciones de plagas, enfermedades, dano mecanico, mortalidad y competencia. | MVP |
| RF-028 | Silvicultura | El sistema debe permitir adjuntar evidencia fotografica de cada inspeccion. | MVP |
| RF-029 | Silvicultura | El sistema debe generar resumen de existencias por especie, lote y volumen potencial. | MVP |
| RF-030 | Silvicultura | El sistema debe permitir importar o exportar inventarios en formatos tabulares para conciliacion. | V2 |
| RF-031 | Nutricion | El sistema debe registrar analisis de suelo por parcela, fecha, laboratorio y nutrientes medidos. | MVP |
| RF-032 | Nutricion | El sistema debe registrar requerimientos nutricionales por especie y etapa de desarrollo. | MVP |
| RF-033 | Nutricion | El sistema debe calcular deficit nutricional comparando requerimiento de especie contra concentracion de suelo. | MVP |
| RF-034 | Nutricion | El sistema debe calcular dosis de fertilizante considerando area, eficiencia de absorcion y pureza del nutriente. | MVP |
| RF-035 | Nutricion | El sistema debe evitar recomendaciones negativas: si no existe deficit, la dosis sugerida debe ser cero. | MVP |
| RF-036 | Nutricion | El sistema debe generar alertas tempranas de poda, fitosanidad, fertilizacion, riego, maleza o mantenimiento. | MVP |
| RF-037 | Nutricion | El sistema debe asignar alertas a responsables con fecha limite, prioridad, estado y evidencia de cierre. | MVP |
| RF-038 | Nutricion | El sistema debe registrar historial de actividades realizadas por lote, arbol o tarea. | MVP |
| RF-039 | Nutricion | El sistema debe permitir crear planes de cuidado recurrentes por especie, lote o temporada. | V2 |
| RF-040 | Nutricion | El sistema debe mostrar alertas criticas en panel movil y panel de escritorio. | MVP |

## 9.3 Aprovechamiento, QR, cables y seguridad

Requisitos para ordenes de trabajo, trozas, codigos QR, inspeccion y tension de cables.

| ID | Area | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-041 | Aprovechamiento | El sistema debe crear ordenes de trabajo de inventario, silvicultura, tala, extraccion, transporte, aserrio, secado y mantenimiento. | MVP |
| RF-042 | Aprovechamiento | El sistema debe permitir seleccionar arboles autorizados para intervencion desde una orden de trabajo. | MVP |
| RF-043 | Aprovechamiento | El sistema debe registrar evento de tala con fecha, operario, volumen estimado y observaciones. | MVP |
| RF-044 | Aprovechamiento | El sistema debe dividir un arbol talado en una o varias trozas hijas manteniendo la herencia de trazabilidad. | MVP |
| RF-045 | Aprovechamiento | El sistema debe generar codigo y QR unico para cada troza en campo. | MVP |
| RF-046 | Aprovechamiento | El sistema debe registrar longitud, diametros, volumen, masa estimada, calidad y ubicacion de cada troza. | MVP |
| RF-047 | Aprovechamiento | El sistema debe permitir escanear QR para consultar origen, estado, volumen y historial de la troza. | MVP |
| RF-048 | Aprovechamiento | El sistema debe administrar catalogo de cables con tipo, diametro, longitud, material, resistencia de rotura y factor de seguridad. | MVP |
| RF-049 | Aprovechamiento | El sistema debe registrar inspecciones de cables con estado, danos, foto y proxima revision. | MVP |
| RF-050 | Aprovechamiento | El sistema debe calcular tension de arrastre con winch usando masa, pendiente y friccion. | MVP |
| RF-051 | Aprovechamiento | El sistema debe calcular tension maxima de cable aereo/skyline usando carga, vano y flecha. | MVP |
| RF-052 | Aprovechamiento | El sistema debe calcular la carga segura de trabajo SWL dividiendo resistencia de rotura por factor de seguridad. | MVP |
| RF-053 | Aprovechamiento | El sistema debe aprobar en verde o bloquear en rojo una maniobra cuando la tension supere el SWL. | MVP |
| RF-054 | Aprovechamiento | El sistema debe guardar cada simulacion de tension con datos de entrada, resultado, responsable y hora. | MVP |
| RF-055 | Aprovechamiento | El sistema debe impedir cerrar una orden de extraccion si existen simulaciones criticas sin aprobacion tecnica. | V2 |

## 9.4 Logistica, recepcion, aserrio y transformacion

Requisitos para manifiestos, merma, bascula, batch, yield, paquetes, secado y OEE.

| ID | Area | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-056 | Logistica | El sistema debe permitir escaneo masivo de QR para crear remisiones o manifiestos de transporte. | MVP |
| RF-057 | Logistica | El sistema debe registrar transportador, conductor, placa, origen, destino, fecha de despacho y estado del manifiesto. | MVP |
| RF-058 | Logistica | El sistema debe calcular volumen y peso estimado despachado segun trozas incluidas. | MVP |
| RF-059 | Logistica | El sistema debe registrar recepcion en planta con fecha, responsable y diferencias encontradas. | MVP |
| RF-060 | Logistica | El sistema debe integrarse conceptualmente con bascula camionera para registrar peso bruto, tara y peso neto. | MVP |
| RF-061 | Logistica | El sistema debe comparar volumen despachado contra volumen equivalente recibido. | MVP |
| RF-062 | Logistica | El sistema debe generar alerta si la merma supera 1.5% o el umbral parametrizado. | MVP |
| RF-063 | Logistica | El sistema debe registrar motivos de perdida: merma normal, dano, robo, error de medicion, humedad o rechazo de calidad. | V2 |
| RF-064 | Logistica | El sistema debe permitir reconciliar manifiestos y dejar evidencia de aprobacion. | V2 |
| RF-065 | Logistica | El sistema debe generar reporte de transporte por contratista, placa, ruta, predio, fecha y merma. | V2 |
| RF-066 | Aserrio | El sistema debe crear batch de aserrio asociado a orden de trabajo y trozas de entrada. | MVP |
| RF-067 | Aserrio | El sistema debe registrar volumen de trozas procesadas, volumen de tablas obtenidas y volumen de residuos. | MVP |
| RF-068 | Aserrio | El sistema debe calcular rendimiento o yield de aserrio en porcentaje. | MVP |
| RF-069 | Aserrio | El sistema debe crear paquetes, tablas o SKU finales asociados a batches de aserrio. | MVP |
| RF-070 | Aserrio | El sistema debe mantener relacion entre paquete final y trozas fuente mediante asignacion de volumen. | MVP |
| RF-071 | Aserrio | El sistema debe registrar calidad, humedad, cantidad de tablas, medidas nominales, volumen y ubicacion del paquete. | MVP |
| RF-072 | Aserrio | El sistema debe registrar lotes de secado en horno, humedad inicial, humedad final, energia consumida y costo energetico. | V2 |
| RF-073 | Aserrio | El sistema debe calcular OEE con disponibilidad, rendimiento y calidad para sierras u otros equipos. | MVP |
| RF-074 | Aserrio | El sistema debe registrar paradas de maquina, causa, duracion y responsable. | V2 |
| RF-075 | Aserrio | El sistema debe generar alerta por caida de rendimiento, exceso de residuo o baja calidad. | V2 |

## 9.5 Finanzas, BI, offline, API y auditoria

Requisitos para costeo ABC, dashboards, sincronizacion, API REST y cadena de custodia.

| ID | Area | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-076 | Finanzas | El sistema debe registrar ingresos, costos, perdidas y ajustes por predio, rodal, parcela, arbol, troza, paquete u orden. | MVP |
| RF-077 | Finanzas | El sistema debe configurar actividades de costeo ABC y drivers: m3, hora maquina, hora hombre, viaje, hectarea, kWh o unidad. | MVP |
| RF-078 | Finanzas | El sistema debe acumular costos en cascada desde silvicultura hasta producto final. | MVP |
| RF-079 | Finanzas | El sistema debe calcular costo real COP/m3 por paquete, SKU, batch, lote, rodal y predio. | MVP |
| RF-080 | Finanzas | El sistema debe permitir registrar jornales, abono, combustible, mantenimiento, fletes, energia y servicios. | MVP |
| RF-081 | Finanzas | El sistema debe asignar costos indirectos usando reglas de prorrateo documentadas. | V2 |
| RF-082 | Finanzas | El sistema debe comparar costo real contra precio de mercado o precio de venta. | V2 |
| RF-083 | Finanzas | El sistema debe liquidar contratistas con base en volumen validado por bascula, sensores o recepcion, no por estimacion de campo. | MVP |
| RF-084 | Finanzas | El sistema debe generar estados de rentabilidad por predio, rodal, especie, contratista y SKU. | V2 |
| RF-085 | Finanzas | El sistema debe registrar perdidas economicas por plagas, robo, dano climatico, rechazo de calidad o merma extraordinaria. | V2 |
| RF-086 | BI | El sistema debe mostrar dashboard con OEE, costo COP/m3, alertas criticas, merma, rendimiento y productividad. | MVP |
| RF-087 | BI | El sistema debe permitir filtros por fecha, predio, rodal, especie, contratista, maquina, lote y estado. | MVP |
| RF-088 | BI | El sistema debe mostrar grafica de OEE del aserradero y evolucion por periodo. | MVP |
| RF-089 | BI | El sistema debe mostrar costo real acumulado COP/m3 frente a precio de mercado o precio objetivo. | V2 |
| RF-090 | BI | El sistema debe mostrar alertas criticas de sobrecarga de cables, deficit nutricional y caidas de rendimiento. | MVP |
| RF-091 | BI | El sistema debe generar reporte de trazabilidad desde SKU final hasta arbol de origen. | MVP |
| RF-092 | BI | El sistema debe generar reportes exportables a PDF, Excel o CSV. | V2 |
| RF-093 | BI | El sistema debe mostrar mapa de calor de mermas, costos, productividad o alertas por zona. | V3 |
| RF-094 | BI | El sistema debe generar tablero ejecutivo para gerencia con indicadores resumidos. | V2 |
| RF-095 | BI | El sistema debe permitir auditoria de cadena de custodia por QR o codigo de producto. | MVP |
| RF-096 | Offline | La app Android debe operar 100% sin internet usando SQLite local. | MVP |
| RF-097 | Offline | La app Android debe permitir captura de inventario, alertas, QR, tension y eventos aun sin conexion. | MVP |
| RF-098 | Offline | El sistema debe sincronizar bidireccionalmente al recuperar conexion. | MVP |
| RF-099 | Offline | El sistema debe resolver conflictos por timestamp, dispositivo, usuario y reglas de negocio. | MVP |
| RF-100 | Offline | El sistema debe marcar registros como pendientes, sincronizados, en conflicto o rechazados. | MVP |
| RF-101 | Offline | El sistema debe mantener cola local de eventos para no perder informacion en campo. | MVP |
| RF-102 | Offline | El sistema debe reintentar sincronizacion ante fallos de red sin duplicar registros. | V2 |
| RF-103 | Offline | El sistema debe permitir operar con botones grandes, alta legibilidad y flujos cortos para campo. | MVP |
| RF-104 | API | El backend debe exponer API REST para calculos, sincronizacion, inventarios, manifiestos, reportes y autenticacion. | MVP |
| RF-105 | API | La API debe incluir endpoints de salud, volumen, fertilizacion, tension winch, tension skyline, yield y OEE. | MVP |
| RF-106 | API | La API debe validar entradas, unidades y rangos antes de calcular o persistir. | MVP |
| RF-107 | API | La API debe devolver mensajes claros cuando una operacion sea bloqueada por seguridad o datos invalidos. | MVP |
| RF-108 | API | El sistema debe permitir integraciones futuras con basculas, sensores, drones, ERP o herramientas BI. | V3 |
| RF-109 | Auditoria | El sistema debe registrar evento de custodia por cada cambio de etapa: inventario, tala, troza, despacho, recepcion, aserrio, paquete, secado y venta. | MVP |
| RF-110 | Auditoria | El sistema debe impedir romper la cadena de herencia entre producto final y origen forestal. | MVP |
| RF-111 | Auditoria | El sistema debe permitir consultar historial completo de cualquier arbol, troza, paquete o SKU. | MVP |
| RF-112 | Auditoria | El sistema debe preservar evidencia de operaciones criticas con usuario, fecha, dispositivo y ubicacion. | MVP |
| RF-113 | Auditoria | El sistema debe detectar inconsistencias: troza sin arbol padre, paquete sin fuente, manifiesto sin recepcion o costo sin driver. | V2 |
| RF-114 | Auditoria | El sistema debe permitir exportar expediente de trazabilidad para auditoria interna o comercial. | V2 |

# 10. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen como debe comportarse el sistema en rendimiento, seguridad, disponibilidad, calidad, usabilidad, mantenimiento, integridad y despliegue.

| ID | Categoria | Requisito no funcional | Criterio minimo |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Disponibilidad | El backend debe estar disponible al menos 99% en horario operativo definido por la empresa. | Monitoreo y alertas activas. |
| RNF-002 | Offline | La app Android debe conservar sus funciones de campo sin internet, excepto sincronizacion y consultas remotas. | Prueba en modo avion. |
| RNF-003 | Rendimiento | Las pantallas principales moviles deben abrir en menos de 3 segundos con datos locales. | Prueba en dispositivo Android 11+. |
| RNF-004 | Rendimiento | Los calculos de volumen, fertilizacion y tension deben responder localmente en menos de 1 segundo. | Prueba unitaria y prueba movil. |
| RNF-005 | Rendimiento | El dashboard Windows debe cargar indicadores principales en menos de 5 segundos para rangos operativos normales. | Prueba con datos de volumen medio. |
| RNF-006 | Escalabilidad | La base principal debe soportar multiples predios, miles de arboles, trozas y eventos de custodia. | Pruebas de carga por volumen. |
| RNF-007 | Integridad | No debe existir un paquete/SKU sin trazabilidad hacia trozas y origen cuando aplique. | Restricciones y validaciones. |
| RNF-008 | Integridad | Los identificadores de arbol, troza, manifiesto, batch y paquete deben ser unicos. | Restricciones unique. |
| RNF-009 | Integridad | La sincronizacion no debe duplicar registros por reintentos o perdida de conexion. | Pruebas de reintento. |
| RNF-010 | Seguridad | El sistema debe aplicar control de acceso basado en roles. | Prueba de permisos por rol. |
| RNF-011 | Seguridad | Las contrasenas deben almacenarse con hash seguro y nunca en texto plano. | Revision tecnica. |
| RNF-012 | Seguridad | Las APIs deben exigir autenticacion para operaciones protegidas. | Pruebas HTTP. |
| RNF-013 | Seguridad | Las operaciones criticas deben quedar auditadas con usuario, fecha y dispositivo. | Revision de bitacora. |
| RNF-014 | Seguridad | El sistema debe permitir revocar dispositivos perdidos o no autorizados. | Caso de prueba de bloqueo. |
| RNF-015 | Privacidad | La informacion financiera y operativa debe mostrarse solo a roles autorizados. | Prueba de acceso. |
| RNF-016 | Usabilidad | La app Android debe usar botones grandes, textos legibles y flujos cortos para operarios en campo. | Prueba con usuarios. |
| RNF-017 | Usabilidad | Los estados de seguridad deben ser claros: verde aprobado, rojo peligro/sobrecarga. | Revision UI. |
| RNF-018 | Usabilidad | Los errores deben explicar la causa y la accion recomendada. | Pruebas de validacion. |
| RNF-019 | Accesibilidad | El sistema debe usar contrastes adecuados para trabajo en exteriores. | Revision visual. |
| RNF-020 | Mantenibilidad | La logica matematica debe estar aislada en servicios probados y reutilizables. | Pruebas unitarias. |
| RNF-021 | Mantenibilidad | El codigo debe tener estructura modular por dominio: inventario, extraccion, logistica, aserrio, finanzas y BI. | Revision de arquitectura. |
| RNF-022 | Mantenibilidad | Las formulas criticas deben estar documentadas y cubiertas por pruebas. | Cobertura de pruebas. |
| RNF-023 | Portabilidad | El cliente de escritorio debe soportar Windows 10/11. | Prueba de instalacion. |
| RNF-024 | Portabilidad | El cliente movil debe soportar Android 11 o superior. | Prueba en dispositivo/emulador. |
| RNF-025 | Base de datos | La base canónica debe usar PostgreSQL/PostGIS para datos geoespaciales. | Validacion de esquema. |
| RNF-026 | Base de datos | La app movil debe usar SQLite local para operacion offline. | Revision tecnica movil. |
| RNF-027 | Respaldo | La base central debe contar con estrategia de backup y restauracion. | Prueba de restauracion. |
| RNF-028 | Recuperacion | El sistema debe poder recuperarse de fallos sin perdida de eventos ya guardados localmente. | Prueba de corte de energia/red. |
| RNF-029 | Observabilidad | El backend debe registrar errores, tiempos de respuesta y eventos de sincronizacion. | Logs y metricas. |
| RNF-030 | Calidad | Cada calculo debe validar rangos: DAP mayor a cero, altura mayor a cero, factor de forma entre 0 y 1, FS mayor o igual a 1. | Pruebas unitarias. |
| RNF-031 | Calidad | Los calculos de tension deben bloquear resultados que superen el SWL. | Prueba de sobrecarga. |
| RNF-032 | Calidad | La dosis de fertilizante no debe ser negativa. | Prueba de excedente nutricional. |
| RNF-033 | Interoperabilidad | El sistema debe poder exportar reportes a formatos comunes como CSV, Excel o PDF. | Prueba de exportacion. |
| RNF-034 | Interoperabilidad | La arquitectura debe permitir integraciones futuras con bascula, sensores y BI externo. | Revision de diseño. |
| RNF-035 | Localizacion | El sistema debe manejar moneda COP y unidades forestales usadas localmente. | Revision funcional. |
| RNF-036 | Localizacion | La interfaz inicial debe estar en espanol. | Revision UI. |
| RNF-037 | Confiabilidad | El sistema debe mantener consistencia de estados en ordenes de trabajo y cadena de custodia. | Prueba de flujo completo. |
| RNF-038 | Confiabilidad | Un evento sincronizado no debe poder modificarse sin dejar rastro de auditoria. | Revision de bitacora. |
| RNF-039 | Testing | El proyecto debe incluir pruebas automatizadas para formulas, API y validaciones criticas. | Ejecucion CI. |
| RNF-040 | CI/CD | El repositorio debe ejecutar pruebas y validaciones basicas en cada pull request. | GitHub Actions. |
| RNF-041 | Documentacion | El proyecto debe incluir manual de ejecucion, requisitos, arquitectura, modelo de datos y criterios de aceptacion. | Revision documental. |
| RNF-042 | Configuracion | Los secretos y configuraciones deben manejarse con variables de entorno, no dentro del codigo. | Revision repositorio. |
| RNF-043 | Compatibilidad | La solucion local debe poder levantarse con Docker Compose para desarrollo. | Prueba docker compose. |
| RNF-044 | Legal/operativo | El sistema debe aclarar que los calculos de tension son apoyo tecnico y requieren validacion competente ante riesgo humano. | Texto visible en modulo. |
| RNF-045 | UX campo | La captura de datos en Android debe minimizar escritura manual usando listas, QR, GPS y valores por defecto. | Prueba de flujo. |
| RNF-046 | Datos | El sistema debe usar marcas de tiempo coherentes y zona horaria definida. | Revision tecnica. |
| RNF-047 | Datos | Las coordenadas deben almacenarse con sistema de referencia documentado. | Revision GIS. |
| RNF-048 | Seguridad fisica | Las operaciones bloqueadas por sobrecarga deben requerir autorizacion tecnica para continuar o replanearse. | Prueba de bloqueo. |
| RNF-049 | Rendimiento industrial | El calculo OEE debe diferenciar disponibilidad, rendimiento y calidad. | Prueba con datos. |
| RNF-050 | Finanzas | Los costos deben conservar precision suficiente para COP, costo unitario y prorrateos. | Revision de tipos numericos. |
| RNF-051 | Auditoria | Los reportes de trazabilidad deben ser reproducibles con los mismos datos historicos. | Prueba de expediente. |
| RNF-052 | Soporte | El sistema debe permitir diagnosticar fallas de sincronizacion por registro. | Pantalla/log de errores. |

# 11. No requisitos y limites de alcance

Estos puntos evitan malentendidos y protegen el proyecto. Definen lo que el sistema no pretende resolver en la primera version o lo que nunca debe prometer como sustituto de criterio tecnico, legal o contable.

| ID | No requisito | Motivo |
| --- | --- | --- |
| NR-001 | El sistema no reemplaza al ingeniero forestal, mecanico o responsable de seguridad. | Los calculos apoyan decisiones, pero las maniobras criticas requieren criterio tecnico. |
| NR-002 | El sistema no garantiza por si solo cumplimiento legal forestal o permisos ambientales. | Puede almacenar evidencias y reportes, pero no sustituye tramites legales. |
| NR-003 | El sistema no es un ERP completo en la primera version. | Se enfoca en operacion forestal, trazabilidad, costos ABC y BI operativo. |
| NR-004 | El sistema no incluye contabilidad tributaria completa inicialmente. | Puede entregar insumos financieros, no reemplaza software contable. |
| NR-005 | El sistema no incluye nomina completa en MVP. | Los jornales se registran como costos; la nomina formal puede integrarse despues. |
| NR-006 | El sistema no requiere drones para funcionar. | Los drones son una integracion futura opcional. |
| NR-007 | El sistema no depende de inteligencia artificial para el MVP. | El MVP usa reglas, calculos y trazabilidad; IA puede agregarse en fases posteriores. |
| NR-008 | El sistema no necesita internet en campo para operar. | La app Android trabaja offline y sincroniza despues. |
| NR-009 | El sistema no garantiza precio de mercado ni demanda comercial. | Puede comparar contra precios ingresados o integraciones futuras. |
| NR-010 | El sistema no automatiza maquinaria fisica en la primera fase. | Puede registrar, calcular y alertar, pero no controla motores o cables directamente. |
| NR-011 | El sistema no reemplaza inspecciones fisicas de cables, equipos o caminos. | Debe registrar inspecciones y apoyar decisiones. |
| NR-012 | El sistema no elimina la necesidad de capacitacion de operarios. | La adopcion requiere entrenamiento en captura, QR y procedimientos. |
| NR-013 | El sistema no sera un marketplace de madera en el MVP. | El foco es gestion interna y trazabilidad. |
| NR-014 | El sistema no hace certificacion oficial automatica de madera. | Puede preparar evidencias para auditorias o certificaciones externas. |
| NR-015 | El sistema no ofrece prediccion climatica avanzada en MVP. | Puede registrar alertas y permitir integracion futura. |
| NR-016 | El sistema no asume conectividad permanente entre Windows, Android y backend. | El diseño es offline-first y tolerante a desconexion. |
| NR-017 | El sistema no debe permitir borrar historia critica sin trazabilidad. | Se archiva o ajusta; no se destruye evidencia operativa. |
| NR-018 | El sistema no debe permitir cerrar cadena de custodia incompleta como si estuviera verificada. | La trazabilidad es requisito central. |
| NR-019 | El sistema no calcula estructuras de ingenieria avanzada completas. | El modulo de tension es una validacion operativa simplificada. |
| NR-020 | El sistema no obliga a usar una nube especifica. | Puede desplegarse local, privado o cloud segun estrategia empresarial. |

# 12. Modelo de datos y trazabilidad

La trazabilidad es el corazon del sistema. Cada producto final debe poder reconstruirse hasta su origen forestal. La cadena de herencia principal es:

Predio

-> Rodal

-> Parcela

-> Arbol individual

-> Troza

-> Batch de aserrio

-> Paquete / Tabla / SKU final

| Entidad | Funcion dentro del sistema |
| --- | --- |
| Predio | Unidad geografica superior: finca, area o propiedad. |
| Rodal | Division forestal del predio por especie, edad, manejo o condicion. |
| Parcela | Subseccion operativa para inventario, suelo, alertas y tareas. |
| Arbol individual | Unidad biologica georreferenciada con DAP, altura, especie y estado. |
| Troza | Material hijo generado desde un arbol talado, identificado con QR. |
| Manifiesto | Documento operativo de transporte con trozas despachadas. |
| Batch de aserrio | Grupo de trozas procesadas en planta. |
| Paquete/SKU | Producto final trazable a las trozas y arboles de origen. |
| Evento de custodia | Registro auditable de cada cambio de estado o ubicacion. |
| Movimiento financiero | Ingreso, costo, perdida o ajuste asignado a la cadena productiva. |

## 12.1 Ejemplo de trazabilidad de un SKU

SKU: NC-BOARD-A-25x150x3000

-> Paquete: PKG-NC-26-0184

-> Batch de aserrio: AS-2026-0051

-> Troza: TRZ-NC-2026-2341

-> Arbol: ARB-R07-P03-0091

-> Parcela: P03

-> Rodal: R07

-> Predio: Finca La Esperanza

Esta estructura permite auditoria, control de inventario, analisis de rendimiento, liquidacion de contratistas y calculo exacto de costos acumulados.

# 13. Logica matematica obligatoria

Las formulas criticas del sistema deben implementarse tanto en backend como, cuando aplique, en la app Android para permitir operacion offline.

## 13.1 Volumen en pie

V = (pi / 4) * DAP^2 * h * f

Donde DAP es el diametro a la altura del pecho en metros, h es altura comercial en metros y f es el factor de forma.

## 13.2 Dosis de fertilizante

Q_abono = ((R_especie - C_suelo) * A) / (E_abs * P_nutriente)

Si R_especie - C_suelo es menor o igual a cero, la recomendacion debe ser cero. No se permiten dosis negativas.

## 13.3 Tension de arrastre con winch

T_arrastre = W * g * (sin(theta) + mu * cos(theta))

W se usa como masa de la carga en kg dentro de la implementacion y se multiplica por la gravedad g para obtener fuerza.

## 13.4 Tension maxima en cable aereo/skyline

T_max = (W * g * L) / (4 * s)

L es el vano del cable y s es la flecha o pandeo. El sistema debe validar que s sea mayor que cero y menor que L.

## 13.5 Safe Working Load

SWL = Resistencia_de_rotura / FS

FS = 3 por defecto

Operacion aprobada si: Tension_calculada <= SWL

Operacion bloqueada si: Tension_calculada > SWL

## 13.6 Yield de aserrio

Rendimiento (%) = (Volumen_tablas_obtenidas / Volumen_trozas_procesadas) * 100

## 13.7 OEE

OEE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad

# 14. Android offline-first

El cliente Android es fundamental porque la operacion forestal ocurre en zonas donde la conectividad puede ser limitada o inexistente. Por eso el sistema debe funcionar sin internet y sincronizar cuando detecte conexion.

Base SQLite local para registros de campo.

Captura de GPS, fotos y QR.

Calculos locales de volumen, fertilizacion y tension.

Cola de eventos pendientes de sincronizacion.

Estados de sincronizacion: pendiente, enviado, sincronizado, conflicto o rechazado.

Resolucion de conflictos por timestamp, usuario, dispositivo y regla de negocio.

Interfaz de alta legibilidad para sol, lluvia, guantes y operarios en movimiento.

Regla de producto La app Android debe seguir siendo util aunque no exista internet. La conexion mejora la sincronizacion, pero no debe ser requisito para trabajar en campo.

# 15. Windows, GIS y BI

El cliente Windows esta orientado a analistas, gerentes, ingenieros y jefes de planta. Debe permitir trabajo mas profundo que el movil: mapas grandes, filtros, analisis, reportes, tableros y auditoria.

Mapa GIS de predios, rodales, parcelas, arboles, rutas y zonas de riesgo.

Dashboard con OEE, yield, merma, alertas, costo COP/m3 y productividad.

Trazabilidad visual de SKU final hacia arbol de origen.

Reportes de finanzas, contratistas, transporte, inventario y rendimiento.

Analisis por predio, rodal, especie, lote, maquina, contratista y periodo.

# 16. API y ejecucion tecnica

El backend debe ofrecer servicios REST para el frontend Windows, la app Android y futuras integraciones. La primera API puede iniciar con calculos, salud del sistema y sincronizacion basica.

| Metodo | Endpoint | Uso |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | Verifica disponibilidad del backend. |
| POST | /calculate/standing-volume | Calcula volumen en pie por DAP, altura comercial y factor de forma. |
| POST | /calculate/fertilizer-dose | Calcula dosis de fertilizante por requerimiento, suelo, area, eficiencia y pureza. |
| POST | /calculate/tension/winch | Calcula tension de arrastre con pendiente y friccion. |
| POST | /calculate/tension/skyline | Calcula tension maxima en cable aereo con vano y flecha. |
| POST | /calculate/yield | Calcula rendimiento de aserrio. |
| POST | /calculate/oee | Calcula OEE por disponibilidad, rendimiento y calidad. |

## 16.1 Comandos de ejecucion local

git clone https://github.com/usuario/fms-forest-management-system.git

cd fms-forest-management-system

cp .env.example .env

docker compose up --build

## 16.2 Servicios esperados

API:        http://localhost:8000

Swagger:    http://localhost:8000/docs

Adminer:    http://localhost:8080

PostgreSQL: localhost:5432

# 17. Plan de implementacion

| Fase | Nombre | Objetivo | Duracion estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Preparacion | Validar alcance, roles, datos maestros, repositorio, entornos y criterios de seguridad. | 1 a 2 semanas |
| Fase 1 | MVP tecnico | Backend, PostgreSQL/PostGIS, calculos, SQLite movil, QR, inventario y documentacion. | 4 a 8 semanas |
| Fase 2 | Campo Android | Pantallas offline, GPS, captura de arboles, trozas, alertas, tension y sincronizacion. | 6 a 10 semanas |
| Fase 3 | Windows y BI | GIS de escritorio, dashboards, reportes, trazabilidad visual, costos y OEE. | 6 a 10 semanas |
| Fase 4 | Planta y finanzas | Aserrio, secado, bascula, liquidacion contratistas, costeo ABC avanzado. | 8 a 12 semanas |
| Fase 5 | Optimizacion | Rutas, IA, prediccion, integraciones externas, sensores, drones y analitica avanzada. | Continuo |

## 17.1 Recomendacion de entrega

La mejor estrategia es construir un MVP operativo que capture valor rapido: inventario, volumen, QR, tension, manifiestos, yield, costos basicos y dashboard. Luego se agregan integraciones, automatizaciones, prediccion y optimizacion avanzada.

# 18. Criterios de aceptacion

Estos criterios permiten validar si la solucion cumple su objetivo inicial y puede entrar en piloto controlado.

| ID | Criterio de aceptacion |
| --- | --- |
| CA-001 | Un usuario puede crear un predio, dividirlo en rodales y parcelas, y visualizar la jerarquia. |
| CA-002 | Un operario puede registrar un arbol con DAP, altura y especie desde Android sin internet. |
| CA-003 | El sistema calcula volumen en pie con la formula definida y valida entradas invalidas. |
| CA-004 | La app crea alertas de fertilizacion cuando el suelo presenta deficit contra la especie. |
| CA-005 | La app calcula dosis de fertilizante y devuelve cero cuando no hay deficit. |
| CA-006 | Una orden de tala puede generar trozas hijas con QR unico y herencia al arbol de origen. |
| CA-007 | El escaneo de QR permite crear un manifiesto de transporte con trozas seleccionadas. |
| CA-008 | La recepcion compara volumen despachado vs. recibido y alerta si la merma supera 1.5%. |
| CA-009 | El modulo de tension aprueba en verde si tension <= SWL y bloquea en rojo si tension > SWL. |
| CA-010 | Un paquete final puede rastrearse hasta trozas, arbol, parcela, rodal y predio. |
| CA-011 | El sistema calcula yield de aserrio y OEE con datos operativos de maquinas. |
| CA-012 | El costeo ABC acumula costos por actividad y calcula COP/m3 por producto o lote. |
| CA-013 | La app Android guarda datos offline y los sincroniza cuando vuelve la conexion. |
| CA-014 | El dashboard muestra OEE, costo COP/m3, alertas criticas, merma y trazabilidad. |
| CA-015 | Las operaciones criticas quedan auditadas con usuario, dispositivo y fecha. |

# 19. Beneficios, ROI y valor empresarial

FMS genera valor porque ataca perdidas invisibles: errores de inventario, mermas no explicadas, calculos lentos, costos no asignados, pagos poco precisos, baja trazabilidad y decisiones reactivas.

| Usuario/area | Que obtiene | Impacto esperado |
| --- | --- | --- |
| Gerencia | Ve costos reales, mermas, productividad y rentabilidad por metro cubico. | Decisiones basadas en datos, no en suposiciones. |
| Administrador de finca | Controla predios, lotes, alertas, tareas, inventarios y responsables. | Menos desorden operativo y mayor seguimiento. |
| Ingeniero forestal | Tiene trazabilidad por arbol, calculos de volumen, nutricion y alertas sanitarias. | Mejor planeacion silvicultural y de aprovechamiento. |
| Operario de campo | Trabaja sin internet con botones grandes, QR, GPS y calculos locales. | Menos papel, menos errores y mas velocidad. |
| Jefe de planta | Mide yield, OEE, mermas, calidad y consumo energetico por lote. | Mayor control industrial y mejora continua. |
| Finanzas | Asigna costos por actividad y producto con metodologia ABC. | Costo real COP/m3 y rentabilidad transparente. |
| Contratistas | Se liquidan pagos por volumen validado, no por estimacion. | Menos conflictos y pagos mas justos. |
| Auditoria/comercial | Puede demostrar origen del SKU desde el predio y el arbol. | Confianza, trazabilidad y respaldo documental. |

## 19.1 Como ayuda a la empresa

Reduce perdidas al comparar lo despachado contra lo recibido y alertar mermas anormales.

Aumenta control porque cada arbol, troza, paquete y movimiento queda registrado.

Mejora seguridad al bloquear maniobras con cables cuando la tension supera la carga segura.

Permite pagar contratistas por volumen validado, reduciendo conflictos y sobrecostos.

Mide rendimiento industrial mediante yield y OEE, permitiendo mejora continua.

Calcula costo real por metro cubico para tomar decisiones comerciales mas precisas.

Facilita auditorias y ventas con trazabilidad completa del producto final.

Ordena la operacion en una sola plataforma para campo, planta, finanzas y gerencia.

## 19.2 Indicadores de retorno recomendados

Reduccion porcentual de merma no explicada.

Aumento del yield de aserrio.

Reduccion de tiempo de captura de inventario.

Reduccion de errores en remisiones.

Disminucion de pagos discutidos con contratistas.

Mejora del OEE de maquinaria critica.

Diferencia entre costo estimado y costo real COP/m3 antes y despues de FMS.

Tiempo para reconstruir trazabilidad de un SKU antes y despues del sistema.

# 20. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Descripcion | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Adopcion en campo | Operarios pueden resistirse a cambiar libreta por app. | Capacitacion corta, interfaz simple, botones grandes y pilotos por cuadrilla. |
| Calidad de datos | Mediciones incompletas generan errores de calculo. | Validaciones obligatorias, listas controladas y auditoria. |
| Conectividad | Zonas sin internet pueden retrasar sincronizacion. | Arquitectura offline-first con cola local y reintentos. |
| Seguridad operativa | Un calculo mal interpretado puede generar riesgo. | Mensajes claros, bloqueo rojo y validacion de responsable tecnico. |
| Integracion con bascula | Equipos de planta pueden variar en protocolo. | Diseñar con API/importacion flexible y fase de integracion posterior. |
| Crecimiento de datos | La trazabilidad genera muchos eventos. | PostgreSQL/PostGIS, indices, particionamiento futuro y vistas BI. |

# 21. Cierre ejecutivo

FMS es una propuesta para modernizar la gestion forestal y agroindustrial con una vision integral: controlar el origen, medir la transformacion, reducir la perdida, proteger la seguridad operacional y conocer la rentabilidad real.

La plataforma no solo digitaliza formularios. Organiza la operacion como una cadena de valor. Cada dato capturado en campo alimenta decisiones de planta, finanzas y gerencia. Cada QR conecta el producto final con su origen. Cada costo encuentra su driver. Cada alerta permite actuar antes de perder valor.

Por eso FMS puede cambiar la forma de trabajar de una empresa: transforma la informacion dispersa en inteligencia operacional.

Mensaje final FMS convierte la finca en una operacion medible, la madera en una cadena trazable y los costos en decisiones de rentabilidad.

# Anexo A - Base conceptual utilizada

Este documento fue construido a partir de la guia maestra del proyecto FMS proporcionada por el usuario, que define el objetivo de desarrollar una arquitectura de alta precision para gestion forestal, trazabilidad WIP, costeo ABC, OEE, minimizacion de mermas, calculos de volumen, fertilizacion, tension de cables, logistica, aserrio y dashboards BI.

# Anexo B - Entregables recomendados del proyecto

Repositorio GitHub documentado.

README profesional con propuesta de valor.

REQUIREMENTS.md con requisitos funcionales y no funcionales.

Esquema PostgreSQL/PostGIS.

Esquema SQLite para Android offline.

API FastAPI inicial.

Modulo Kotlin de calculos offline.

JSON de cadena de custodia.

Manual de ejecucion local.

Plan de pruebas y criterios de aceptacion.

Roadmap de implementacion por fases.